UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Vicerrectorado Académico  |  Ingeniería en Sistemas Informáticos

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO
Vision & Scope Document

MEDIBOT

Sistema de Atención Médica Remota

Transformado mediante Inteligencia Artificial e Interfaces Conversacionales

Versión 3.0  |  Mayo 2026

Estado: Aprobado  |  Clasificación: Interno

Equipo Kodev  |  Asignatura: Ingeniería de Requisitos — 1er Bimestre

Tabla de contenido

1. Control de Cambios	2

2. Aprobaciones	2

3. Introducción	3

3.1 Propósito del Documento	3

3.2 Alcance del Documento	3

3.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4

4. Declaración del Problema	8

5. Enunciado de Visión del Producto	9

6. Objetivos de Negocio (SMART)	9

7. Análisis de Interesados	10

7.1 Registro de Interesados	10

7.2 Perfiles de Usuarios Clave	12

Paciente en Atención Domiciliaria	12

Profesional de la Salud	12

Administrador de Centro Médico	12

Analista / Auditor Regulatorio (MSP y SPDP)	12

8. Alcance del Producto	12

8.1 Declaración de Alcance (Scope Statement)	13

8.2 Características Principales del Sistema	14

8.3 Descripción Detallada de Módulos Funcionales	15

M1 — Módulo de Solicitud Multimodal	15

M2 — Módulo de Evaluación y Asignación	16

M3 — Módulo de Atención y Operación	16

M4 — Módulo de Seguimiento y Continuidad Asistencial	17

M5 — Módulo de Integración al Consorcio	18

8.4 Criterios de Aceptación por Módulo	18

9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias	19

9.1 Restricciones	19

9.2 Suposiciones	20

9.3 Dependencias	20

10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos	21

11. Criterios de Éxito del Proyecto	22

12. Normas ISO Aplicables: Asociación con Roles y Actividades	23

13. Proceso de Identificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales	24

Paso 1 — Lectura Integral y Mapeo Semántico	24

Paso 2 — Extracción de Necesidades y Objetivos de Negocio	25

Paso 3 — Derivación de Requisitos Funcionales (RF)	25

Paso 4 — Derivación de Requisitos No Funcionales (RNF)	27

Paso 5 — Trazabilidad y Validación	28

14. Arquitectura Propuesta de Alto Nivel	28

# 1. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/05/2026 | Equipo Kodev | Versión inicial del Documento de Visión del Sistema SAMR para el proceso de Ingeniería de Requisitos — 1er Bimestre. | Aprobado |
| 2.0 | 26/05/2026 | Equipo Kodev | Incorporación de stakeholder Enfermeros y Paramédicos (Directo) alineada con Matriz de Stakeholders. Actualización de versión del documento a v2.0. Revisión y consistencia de numeración de stakeholders. Consolidación de Módulo de Evaluación y Triage (M2) y Módulo de Asignación Inteligente (M3) en un único Módulo de Evaluación y Asignación (M2), alineando la arquitectura funcional con la Macro Cadena de Valor definida (5 módulos). Renumeración consecuente de M4→M3, M5→M4, M6→M5 en toda la documentación. | Aprobado |
| 3.0 | 26/05/2026 | Equipo Kodev | Auditoría de alineación con Macrocadena de Valor, Stakeholders y Requisitos. Correcciones: (1) §8.4: fila duplicada M2 corregida a M3 (Atención y Operación); (2) §13 RF-25: plazo de modelo de IA corregido de ≤ 2 días a ≤ 5 días hábiles, alineando con RNF-25a; (3) versión actualizada a v3.0 en todas las referencias del documento. | Aprobado |

# 2. Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bryan Alao | Software Architect | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |
| Luis Córdova | Backend Developer | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |
| Juan Diego | Frontend Developer | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |
| María Paula | UX/UI Designer | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |
| Juan Pablo | Database Specialist | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |
| Diego Jiménez | Security Engineer | Equipo Kodev / UTPL | 25/05/2026 |  |

# 3. Introducción

## 3.1 Propósito del Documento

El presente Documento de Visión establece el marco estratégico, el problema de negocio, los objetivos, el alcance funcional y las restricciones del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR), una plataforma potenciada mediante Inteligencia Artificial (IA) e interfaces conversacionales orientada a transformar la prestación de servicios de salud domiciliaria en el Ecuador.

Este documento sirve como fundamento primario para el proceso de elicitación, análisis y especificación de requisitos del proyecto, proporcionando un referente compartido entre todos los interesados y el equipo técnico. Su elaboración sigue los lineamientos del estándar IEEE Std 29148:2018 (Ingeniería de Requisitos de Sistemas y Software), la guía BABOK v3 del IIBA, la plantilla Vision & Scope de Karl Wiegers y el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023. De manera complementaria, se alinea con los marcos normativos ecuatorianos aplicables: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), las regulaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los lineamientos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Este documento no reemplaza la Especificación de Requisitos de Software (SRS) ni los artefactos de diseño técnico. Su función es orientar y delimitar el trabajo de análisis que precede a esas fases, garantizando que todos los interesados compartan una comprensión común del problema, la solución propuesta y los criterios de éxito del proyecto.

## 3.2 Alcance del Documento

El presente documento cubre de manera integral los siguientes aspectos del proyecto SAMR:

- Declaración del problema de negocio que motiva el desarrollo del sistema.

- Enunciado de visión del producto y propuesta de valor diferencial frente a soluciones existentes.

- Objetivos de negocio formulados bajo criterios SMART, con métricas de éxito verificables y plazos definidos.

- Identificación y análisis de todos los interesados, incluidos los stakeholders emergentes por la incorporación de IA y bots conversacionales.

- Declaración de alcance funcional del sistema: características principales dentro y fuera del alcance de la versión inicial.

- Restricciones técnicas, normativas, temporales y presupuestarias aplicables al proyecto.

- Suposiciones y dependencias identificadas durante la fase de elicitación.

- Estrategia de mitigación de riesgos de requisitos con nivel de exposición y responsable asignado.

- Criterios de éxito del proyecto con umbrales mínimos cuantificables.

- Proceso sistemático de identificación de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

- Glosario de términos del dominio con 42 entradas técnicas del ámbito médico-tecnológico.

- Normativa ISO aplicable, con asociación explícita a roles, actividades y módulos del sistema.

Este documento no incluye el diseño arquitectónico detallado, los modelos de datos, los casos de uso detallados, los diagramas UML de implementación ni los manuales de usuario, los cuales forman parte de artefactos separados en la cadena de entregables del proyecto.

## 3.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se presenta el glosario del dominio del proyecto con 42 términos técnicos del ámbito médico-tecnológico, ingeniería de requisitos, arquitectura de software, seguridad de la información y aseguramiento de la calidad. Cada entrada incluye definición contextualizada para el sistema SAMR.

| Término / Acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| AES-256 | Advanced Encryption Standard de 256 bits. Algoritmo de cifrado simétrico utilizado para proteger datos en reposo, incluyendo el historial clínico y las grabaciones de voz almacenadas en el sistema SAMR. Su fortaleza criptográfica lo convierte en el estándar de referencia para datos sensibles de salud a nivel mundial. |
| API REST | Application Programming Interface con arquitectura Representational State Transfer. Interfaz de comunicación estandarizada y sin estado utilizada por SAMR para la interoperabilidad con sistemas del MSP, IESS y proveedores externos de IA. Permite la integración desacoplada de nuevos centros médicos sin modificar el núcleo del sistema. |
| AUC-ROC | Area Under the Curve - Receiver Operating Characteristic. Métrica de evaluación de modelos de clasificación binaria que expresa la capacidad discriminativa del modelo independientemente del umbral de decisión. Utilizada en SAMR para validar el desempeño de los modelos predictivos de riesgo clínico, con umbral mínimo aceptado de 0.88. |
| BABOK v3 | Business Analysis Body of Knowledge versión 3. Guía del IIBA que define las prácticas, técnicas y competencias del análisis de negocios. Complementa el IEEE 29148 en la elicitación de requisitos del SAMR, particularmente en técnicas de entrevistas estructuradas y análisis de stakeholders. |
| Bot Conversacional | Sistema de software que simula una conversación con usuarios humanos mediante lenguaje natural, ya sea en modalidad de texto o voz. En SAMR, los bots actúan como primera línea de interacción para triage preliminar, reporte de síntomas y orientación médica, con capacidad de escalamiento seguro hacia atención humana cuando se detecta incertidumbre o emergencia. |
| Chatbot | Modalidad de bot conversacional que interactúa con el usuario a través de texto escrito en la aplicación móvil o web. En SAMR, guía al paciente en el reporte de síntomas mediante comprensión NLP con precisión mínima del 88 %, y gestiona el flujo de triage preliminar con explicaciones comprensibles en español ecuatoriano. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery. Práctica de DevOps que automatiza la integración de código, ejecución de pruebas y despliegue en entornos de producción. Adoptada en SAMR para garantizar actualizaciones frecuentes sin interrupción del servicio, con pipelines de cobertura mínima del 80 % del código de lógica de negocio. |
| Consentimiento Informado | Acto voluntario, expreso e informado mediante el cual el paciente autoriza el tratamiento de sus datos clínicos conforme a los principios de la LOPDP. En SAMR abarca el uso de datos para entrenamiento de modelos de IA, la compartición entre centros del consorcio y la grabación de interacciones con bots conversacionales. El flujo de consentimiento debe completarse en no más de tres pasos y permitir revocación en cualquier momento. |
| DPIA | Data Protection Impact Assessment (Evaluación de Impacto sobre la Privacidad). Proceso de análisis formal requerido por la LOPDP para tratamientos de datos que impliquen alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares. En SAMR es obligatorio antes de la puesta en producción del módulo de inferencia de IA y del módulo de interoperabilidad con MSP e IESS. |
| Edge Computing | Paradigma de computación distribuida que procesa datos en o cerca del dispositivo del usuario final, reduciendo latencia y dependencia de conectividad. SAMR implementa inferencia de IA en el borde (edge) para garantizar triage básico y monitoreo funcionales incluso en zonas con conectividad limitada o sin internet, con latencia máxima de un segundo. |
| Elicitación de Requisitos | Proceso sistemático de identificación, extracción y documentación de las necesidades, expectativas y restricciones de los interesados del proyecto. Constituye la primera fase crítica del ciclo de vida de la Ingeniería de Requisitos según IEEE 29148. En SAMR se aplicaron técnicas de análisis documental, talleres de brainstorming por rol, análisis de escenarios y revisión de normativa regulatoria ecuatoriana. |
| Event Sourcing | Patrón arquitectónico de persistencia de datos en el que el estado del sistema se representa como una secuencia inmutable de eventos ordenados temporalmente. En SAMR garantiza la inmutabilidad del historial clínico y del log de auditoría, siendo fundamental para el cumplimiento regulatorio y la trazabilidad de decisiones clínicas automatizadas. |
| Explicabilidad (XAI) | Capacidad de un sistema de Inteligencia Artificial para proporcionar justificaciones comprensibles y auditables de sus decisiones automatizadas, adaptadas al perfil del receptor (paciente, profesional de salud o regulador). Principio fundamental del diseño del SAMR, exigido por el MSP para la aprobación regulatoria y por la LOPDP para el ejercicio del derecho de impugnación de decisiones automatizadas. |
| Fallback | Mecanismo de contingencia que activa un comportamiento alternativo cuando el sistema primario falla o no alcanza un umbral mínimo de calidad. En SAMR los bots conversacionales ejecutan un fallback seguro hacia atención humana cuando el nivel de confianza del NLP cae por debajo del umbral aceptable, garantizando que ningún paciente quede sin atención por limitaciones tecnológicas. |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources. Estándar HL7 de cuarta generación para el intercambio electrónico de información clínica, basado en recursos REST. SAMR implementa HL7 FHIR R4 en su módulo de interoperabilidad para la comunicación con MSP, IESS y la Red de Salud Pública, garantizando compatibilidad con el ecosistema nacional de salud digital ecuatoriano. |
| Hash SHA-256 | Función criptográfica de resumen de mensaje de 256 bits de la familia SHA-2. Utilizada en SAMR para garantizar la inmutabilidad del log de auditoría mediante una estructura de hashes encadenados: cada entrada del log contiene el hash de la entrada anterior, haciendo detectable cualquier alteración posterior del registro. |
| HL7 | Health Level Seven International. Organización internacional y conjunto de estándares para el intercambio, integración y compartición de información electrónica en el sector salud. En SAMR, el estándar HL7 FHIR R4 regula todas las integraciones con sistemas externos, asegurando interoperabilidad semántica con las plataformas del sistema nacional de salud ecuatoriano. |
| IESS | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Organismo estatal ecuatoriano cuyo sistema de gestión de salud debe integrarse con SAMR para el intercambio bidireccional de información clínica de pacientes afiliados, garantizando continuidad asistencial y eliminando duplicación de datos entre instituciones del sistema nacional de salud. |
| ISO/IEC 25010 | Estándar internacional que define el modelo de calidad del producto de software, estructurado en ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Marco de referencia primario para la clasificación y formulación de los 74 RNF del SAMR, en su versión 2023. |
| ISO/IEC 27001 | Estándar internacional que especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Proporciona el marco de controles técnicos y organizacionales aplicados en SAMR para la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos clínicos sensibles. |
| ISO 29148 | Estándar IEEE/ISO para Ingeniería de Requisitos de Sistemas y Software. Define los procesos, actividades, artefactos y responsabilidades del ciclo de vida completo de los requisitos, desde la elicitación hasta la gestión de cambios. Guía metodológica principal adoptada por el Equipo Kodev para la elaboración de este documento y del SRS subsiguiente. |
| LOPDP | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Marco legal vigente que regula el tratamiento de datos personales, incluidos los datos sensibles de salud. SAMR está diseñado para cumplir íntegramente sus disposiciones, con énfasis en el artículo 54 sobre transferencias internacionales, que prohíbe el procesamiento de datos fuera del territorio ecuatoriano sin autorización expresa del MSP y consentimiento adicional del paciente. |
| Matching Inteligente | Algoritmo de asignación optimizada que relaciona cada caso clínico con el profesional de salud y centro médico más adecuado considerando múltiples variables simultáneamente: especialidad requerida, disponibilidad en tiempo real, ubicación geográfica, tiempo estimado de respuesta, carga de trabajo actual y SLA comprometido. Debe completarse en no más de diez segundos y garantizar equidad en la distribución de carga entre centros del consorcio. |
| MFA | Multi-Factor Authentication (Autenticación Multifactor). Proceso de autenticación que exige la verificación de identidad mediante dos o más factores independientes (algo que el usuario sabe, tiene o es). Obligatorio en SAMR para el acceso de pacientes y profesionales a datos clínicos sensibles, conforme a los controles de seguridad de ISO/IEC 27001. |
| MLOps | Machine Learning Operations. Conjunto de prácticas, herramientas y principios para desplegar, monitorear, actualizar y mantener modelos de machine learning en entornos de producción de forma confiable y escalable. Área funcional crítica en SAMR para el ciclo de vida completo de los modelos predictivos y de NLP, incluyendo detección de drift y reentrenamiento automatizado. |
| Monitoreo Predictivo | Capacidad del sistema para analizar continuamente señales biomédicas provenientes de dispositivos conectados y detectar patrones anómalos que preceden a eventos críticos con suficiente anticipación para activar intervenciones preventivas. Genera alertas proactivas al paciente, sus familiares y el centro de asistencia asignado, con explicaciones comprensibles del motivo de cada alerta. |
| MSP | Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ente rector del sistema nacional de salud y autoridad regulatoria que debe aprobar el software SAMR como plataforma de atención médica remota. Su aprobación requiere demostrar precisión clínica de los modelos de IA, explicabilidad de decisiones, trazabilidad completa de interacciones y disponibilidad garantizada del 99.9 %. |
| mTLS | Mutual Transport Layer Security. Protocolo de autenticación mutua entre sistemas que garantiza la identidad de ambas partes comunicantes antes de establecer el canal cifrado. Utilizado en SAMR para todas las integraciones inter-sistema con MSP e IESS, eliminando el riesgo de suplantación de identidad entre plataformas institucionales. |
| NLP | Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural). Subcampo de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas comprender, interpretar y generar texto o habla humana. Motor fundamental de los chatbots y voicebots del SAMR, optimizado para el español ecuatoriano y sus variantes dialectales, con precisión mínima del 88 % en comprensión de síntomas clínicos. |
| OAuth 2.0 | Protocolo estándar de autorización que permite a aplicaciones acceder a recursos protegidos de terceros en nombre del usuario, sin compartir credenciales directas. Utilizado en SAMR para la autenticación inter-sistemas con las plataformas del MSP e IESS, en combinación con mTLS para garantizar la identidad mutua de los sistemas comunicantes. |
| OpenAPI 3.0 | Especificación estándar para describir APIs RESTful de forma legible tanto por máquinas como por desarrolladores humanos. SAMR expone su API pública bajo este estándar para facilitar la integración controlada de nuevos centros médicos, dispositivos de monitoreo y proveedores externos de IA sin modificar el núcleo de la plataforma. |
| RBAC | Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles). Modelo de gestión de permisos en el que el acceso a recursos del sistema se concede según el rol funcional del usuario, no según su identidad individual. En SAMR garantiza que únicamente el personal autorizado acceda a datos clínicos sensibles dentro de su ámbito de atención, con registro inmutable de cada acceso en el log de auditoría. |
| Requisito Funcional (RF) | Especificación de una capacidad, comportamiento o función observable que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades identificadas de los interesados. En SAMR se han identificado 25 RF distribuidos en seis módulos de la cadena de valor, formulados bajo el patrón verificable: "El sistema debe [verbo observable] [objeto] [condición/restricción]". |
| Requisito No Funcional (RNF) | Especificación de una restricción o atributo de calidad que el sistema debe exhibir con independencia de su comportamiento funcional específico. En SAMR se han identificado 74 RNF clasificados según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023, cada uno con métrica de aceptación cuantificable y criterio de prueba verificable asignado a un rol responsable. |
| SAMR | Sistema de Atención Médica Remota. Plataforma de salud digital potenciada por Inteligencia Artificial e interfaces conversacionales, desarrollada por el Equipo Kodev bajo los lineamientos de la asignatura de Ingeniería de Requisitos de la UTPL. Su misión es transformar la atención domiciliaria ecuatoriana de un modelo reactivo hacia uno predictivo, proactivo y trazable. |
| SPDP | Superintendencia de Protección de Datos Personales. Autoridad de control de la LOPDP en Ecuador, responsable de auditar el cumplimiento de las políticas de privacidad y protección de datos en sistemas de tratamiento de información personal. En SAMR actúa como entidad de ecosistema que supervisa el manejo responsable de datos clínicos sensibles y emite el certificado de cumplimiento normativo. |
| SRS | Software Requirements Specification. Documento de especificación detallada de requisitos del software, artefacto que sucede al Documento de Visión en el ciclo de Ingeniería de Requisitos. El SRS del SAMR desarrollará en extenso los 25 RF y 74 RNF identificados en este documento, con diagramas de casos de uso, flujos de datos y criterios de aceptación completos. |
| Teleconsulta | Modalidad de atención médica remota en tiempo real entre paciente y profesional de salud, mediada por tecnología audiovisual segura. En SAMR incluye la capacidad de compartir datos biomédicos en tiempo real durante la consulta, recibir sugerencias diagnósticas asistidas por IA con nivel de confianza visible, y generar un resumen clínico inmutable de cada sesión. |
| TLS 1.3 | Transport Layer Security versión 1.3. Protocolo criptográfico de última generación que asegura la confidencialidad e integridad de las comunicaciones en tránsito entre el dispositivo del paciente y los servidores del SAMR. Su adopción en la versión 1.3 es obligatoria; se prohíbe la negociación de versiones inferiores en cualquier componente del sistema. |
| Triage Automatizado | Proceso de evaluación y clasificación de la urgencia clínica de un paciente realizado por algoritmos de IA sin intervención humana inicial. En SAMR determina el nivel de riesgo en cuatro categorías (crítico, urgente, moderado, leve) en no más de cinco segundos, con precisión mínima del 90 % y generación automática de una explicación comprensible para el paciente. |
| Voicebot | Modalidad de bot conversacional que interactúa con el usuario mediante síntesis de voz y reconocimiento automático de habla. En SAMR está optimizado para el acento y vocabulario ecuatoriano, con precisión de reconocimiento mínima del 90 %, y diseñado específicamente para usuarios con baja alfabetización digital, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades visuales. |
| Wearable | Dispositivo electrónico de monitoreo médico diseñado para ser utilizado sobre el cuerpo del paciente, como pulseras inteligentes, oxímetros conectados, parches de ECG o monitores de glucosa. En SAMR transmiten datos biomédicos en tiempo real al módulo de monitoreo predictivo para su análisis continuo y detección temprana de eventos críticos. |
| WCAG 2.1 | Web Content Accessibility Guidelines versión 2.1. Estándar internacional del W3C que define criterios de accesibilidad para contenido web en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. SAMR debe cumplir el nivel AA en todas sus interfaces para garantizar que pacientes con discapacidades visuales, auditivas o motoras puedan acceder al servicio sin barreras. |
| XAI | Explainable Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial Explicable). Rama de la IA orientada a hacer comprensibles, transparentes y auditables las decisiones de modelos de aprendizaje automático complejos. Principio transversal de diseño en SAMR para satisfacer los requisitos regulatorios del MSP, el derecho de impugnación establecido en la LOPDP y la confianza de profesionales de salud y pacientes en las recomendaciones automatizadas del sistema. |

# 4. Declaración del Problema

La siguiente tabla presenta la declaración estructurada del problema de negocio que motiva el desarrollo del SAMR, siguiendo el formato Problem Statement del estándar IEEE 29148 y la guía Vision & Scope de Karl Wiegers.

| Dimensión | Descripción |
| --- | --- |
| El problema de | La fragmentación, reactividad e insuficiencia de los sistemas de atención médica domiciliaria en Ecuador, que carecen de mecanismos predictivos de detección de riesgos, canales conversacionales accesibles para toda la población, asignación inteligente de recursos médicos y trazabilidad regulatoria completa de las decisiones clínicas automatizadas. |
| Afecta a | Pacientes en atención domiciliaria con necesidad de asistencia priorizada ante urgencias (con especial énfasis en adultos mayores y personas en zonas de baja conectividad); sus familiares; profesionales de la salud (médicos, enfermeros y paramédicos); centros de asistencia médica (hospitales públicos, clínicas privadas y subcentros); el Ministerio de Salud Pública (MSP); el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP). |
| El impacto de este problema es | Aumento prevenible de la mortalidad y morbilidad por detección tardía de eventos críticos; inequidad en el acceso a la atención médica para poblaciones vulnerables; imposibilidad de garantizar trazabilidad regulatoria completa de las decisiones clínicas; riesgo de incumplimiento de la LOPDP por manejo inadecuado de datos sensibles de salud; falta de interoperabilidad entre instituciones del sistema nacional de salud; y ausencia de mecanismos seguros de escalamiento desde interacciones automatizadas hacia atención humana especializada. |
| Una solución exitosa permitiría | Establecer un sistema de atención médica remota basado en IA que detecte proactivamente eventos de riesgo, guíe al paciente mediante bots conversacionales en su idioma nativo, asigne inteligentemente los recursos disponibles en el consorcio de centros médicos, garantice la trazabilidad completa de cada interacción y decisión, cumpla íntegramente con la LOPDP y los estándares del MSP, y opere con disponibilidad del 99.9 % garantizando continuidad asistencial 24/7 incluso en zonas de conectividad limitada. |

# 5. Enunciado de Visión del Producto

El enunciado de visión del SAMR sintetiza la propuesta de valor del sistema en formato estructurado, alineando el problema identificado con la solución propuesta y diferenciándola de las alternativas existentes en el mercado ecuatoriano de salud digital.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| PARA | Pacientes en atención domiciliaria, sus familiares, profesionales de la salud, centros de asistencia médica y entes reguladores del sistema nacional de salud del Ecuador. |
| QUE | Necesitan un servicio de atención médica remota accesible, predictivo, explicable y trazable que garantice asistencia priorizada ante urgencias y monitoreo continuo, cumpliendo los más altos estándares de privacidad y regulación sanitaria ecuatoriana. |
| EL SAMR ES | Una plataforma de atención médica remota potenciada por Inteligencia Artificial e interfaces conversacionales, accesible desde aplicación móvil, web, chatbot y voicebot, con capacidades de monitoreo predictivo, triage automatizado, matching inteligente de recursos y teleconsulta con asistencia diagnóstica. |
| A DIFERENCIA DE | Los sistemas reactivos tradicionales de atención domiciliaria, que carecen de detección predictiva de riesgos, interfaces conversacionales accesibles, asignación inteligente de profesionales y trazabilidad regulatoria integral de las decisiones clínicas automatizadas. |
| NUESTRO PRODUCTO | Provee atención proactiva 24/7 con detección temprana de riesgos, bots conversacionales en español ecuatoriano, escalamiento seguro bot-humano, registro inmutable de todas las interacciones y decisiones, cumplimiento íntegro de la LOPDP, interoperabilidad con MSP e IESS, y operación en zonas de baja conectividad mediante inferencia edge de IA. |

# 6. Objetivos de Negocio (SMART)

Los siguientes objetivos de negocio han sido formulados bajo criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazo definido), derivados directamente del análisis de necesidades de los interesados y de los escenarios operativos del SAMR. Cada objetivo incluye su métrica de éxito correspondiente, el plazo de consecución y la prioridad asignada.

| ID | Objetivo SMART | Métrica de Éxito | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OB-01 | Reducir el tiempo desde la solicitud del paciente hasta el inicio de atención en un 60 %, transitando de un modelo reactivo a uno proactivo con triage automatizado. | Tiempo promedio solicitud-atención ≤ 5 min en el 90 % de los casos, medido mensualmente desde el sistema de logs. | 6 meses | Crítica |
| OB-02 | Lograr la detección temprana de eventos críticos en pacientes monitoreados con una tasa de verdaderos positivos ≥ 88 % y falsos negativos ≤ 5 %, mediante modelos de ML validados clínicamente. | Métricas F1, AUC-ROC y tasa de FN documentadas y reportadas al MSP trimestralmente. | 4 meses | Crítica |
| OB-03 | Obtener la aprobación regulatoria del MSP demostrando cumplimiento íntegro de la LOPDP, explicabilidad de decisiones de IA y disponibilidad garantizada del 99.9 %. | Certificado de aprobación del MSP emitido; informe de cumplimiento LOPDP firmado por el SPDP. | 12 meses | Alta |
| OB-04 | Garantizar la interoperabilidad operativa del SAMR con los sistemas del MSP y del IESS, habilitando el intercambio seguro de información clínica conforme al estándar HL7 FHIR R4. | Pruebas de integración en sandbox aprobadas; certificado de conformidad HL7 FHIR publicado; consultas P95 ≤ 3 s. | 8 meses | Alta |
| OB-05 | Alcanzar una tasa de resolución autónoma por bots conversacionales ≥ 70 % de las interacciones de triage inicial, manteniendo satisfacción del usuario ≥ 80 %. | Tasa de resolución autónoma, NPS post-interacción y tasa de abandono de sesión reportados mensualmente. | 6 meses | Alta |
| OB-06 | Incorporar al menos 5 centros médicos del consorcio al sistema SAMR en los primeros 12 meses de operación, con historial clínico unificado y compartición segura de datos. | Número de centros activos; tiempo de onboarding por centro ≤ 5 días hábiles. | 12 meses | Media |
| OB-07 | Garantizar la operación del SAMR en zonas de conectividad limitada mediante inferencia de IA en el borde, manteniendo disponibilidad de triage básico sin conexión a internet. | Prueba de inferencia edge exitosa en dispositivo móvil sin conectividad; latencia ≤ 1 s en 50 ejecuciones. | 10 meses | Media |

# 7. Análisis de Interesados

## 7.1 Registro de Interesados

La siguiente tabla presenta el registro completo de interesados del proyecto SAMR, incluyendo los stakeholders emergentes derivados de la incorporación de componentes de Inteligencia Artificial y bots conversacionales. Los interesados han sido identificados mediante análisis de documentación del caso, talleres de brainstorming y técnicas de análisis de dominio, y clasificados en tres categorías: Directo (participación operativa en la atención clínica), Indirecto (beneficiarios o participantes secundarios del ecosistema) y Ecosistema (entes reguladores, supervisores o habilitadores externos).

| ID | Tipo | Nombre / Grupo | Rol e Impacto en el SAMR | Poder | Interés | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Indirecto | Pacientes en atención domiciliaria | Usuario final primario. Interactúa con app, chatbot o voicebot para reportar síntomas y recibir atención. | Bajo | Muy Alto | Gestionar activamente: representantes incluidos en pruebas de usabilidad y validación de requisitos. |
| ST-02 | Indirecto | Familiares del Paciente | Usuario secundario que recibe notificaciones de estado y puede contactar al centro en nombre del paciente. | Bajo | Alto | Mantener informados: encuestas post-interacción; canales de retroalimentación activos. |
| ST-03 | Directo | Profesionales de la Salud | Usuarios operativos que reciben asignaciones, revisan sugerencias diagnósticas de IA y realizan teleconsultas. | Medio | Muy Alto | Colaborar activamente: talleres de validación de flujos clínicos y prototipo funcional. |
| ST-04 | Directo | Enfermeros y Paramédicos | Personal clínico que participa directamente en atención de urgencias y soporte asistencial. | Medio | Alto | Colaborar activamente: inclusión en talleres de validación de protocolos de urgencias y flujos de atención crítica. |
| ST-05 | Indirecto | Centros de Asistencia Médica del Consorcio | Operadores institucionales que gestionan disponibilidad de recursos y coordinación de casos. | Alto | Alto | Gestionar de cerca: reuniones de alineación estratégica; proceso de onboarding documentado. |
| ST-06 | Ecosistema | Ministerio de Salud Pública (MSP) | Ente regulador nacional que aprueba el sistema como plataforma de salud digital y define estándares de interoperabilidad. | Muy Alto | Alto | Gestionar de cerca: presentaciones periódicas de avance; submisión formal de documentación regulatoria. |
| ST-07 | Ecosistema | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) | Sistema externo con el que SAMR debe interoperar para el intercambio de datos clínicos de afiliados. | Alto | Medio | Mantener satisfecho: coordinación técnica para integración HL7 FHIR; pruebas en sandbox conjunto. |
| ST-08 | Ecosistema | Superintendencia de Protección de Datos (SPDP) | Autoridad de control de la LOPDP. Audita el cumplimiento de privacidad y protección de datos del sistema. | Muy Alto | Alto | Gestionar de cerca: informes de cumplimiento periódicos; designación de oficial de protección de datos. |
| ST-09 | Ecosistema | Red de Salud Pública y Centros Participantes | Instituciones del sistema nacional de salud que pueden incorporarse al consorcio SAMR. | Medio | Medio | Mantener informados: documentación de API pública; proceso de onboarding estandarizado. |
| ST-10 | Indirecto | Equipos de MLOps / NLP | Especialistas técnicos del entrenamiento, validación, despliegue y monitoreo de modelos de IA y NLP. | Medio | Muy Alto | Colaborar activamente: incluidos en definición de requisitos de calidad de modelos predictivos. |
| ST-11 | Ecosistema | Proveedores Externos de IA | Empresas que proveen modelos de inferencia contratados por centros del consorcio para lectura de monitores biomédicos. | Bajo | Alto | Mantener informados: contrato de API documentado en OpenAPI 3.0; SLA de integración definido. |
| ST-12 | Indirecto | Equipo de Soporte TI | Responsable de infraestructura, disponibilidad 24/7, despliegues y mantenimiento operativo del sistema. | Medio | Alto | Colaborar activamente: incluidos en definición de RNF de disponibilidad y mantenibilidad. |
| ST-13 | Directo | Equipo Kodev | Equipo de desarrollo multidisciplinario responsable del diseño, construcción, prueba y entrega del SAMR. | Alto | Muy Alto | Gestionar de cerca: reuniones de sprint y revisión de artefactos de requisitos con todos los roles. |

## 7.2 Perfiles de Usuarios Clave

### Paciente en Atención Domiciliaria

Adulto de entre 30 y 80 años con condición crónica o en recuperación post-hospitalaria. Presenta nivel de alfabetización digital variable, pudiendo incluir adultos mayores con escasa experiencia tecnológica. Accede al sistema principalmente desde un smartphone con conectividad de calidad variable. Su necesidad primaria es obtener orientación médica rápida y precisa ante síntomas o alertas generadas por sus dispositivos de monitoreo. Requiere interfaces simples, con retroalimentación verbal a través del voicebot y comunicación libre de jerga técnica. La accesibilidad, la velocidad de respuesta y la claridad de las explicaciones son sus atributos de calidad más valorados.

### Profesional de la Salud

Médico, enfermero o paramédico adscrito a un centro del consorcio. Nivel de alfabetización digital medio-alto. Accede al sistema desde su estación de trabajo en el centro médico o desde un dispositivo móvil en campo. Su necesidad principal es recibir casos asignados con información clínica completa y estructurada, revisar sugerencias diagnósticas de IA con nivel de confianza visible y justificación comprensible, gestionar teleconsultas en tiempo real y dar seguimiento simultáneo a múltiples pacientes. Valora especialmente la precisión de las recomendaciones, la trazabilidad de las decisiones y la celeridad del sistema ante situaciones críticas.

### Administrador de Centro Médico

Responsable de la gestión operativa del centro dentro del consorcio SAMR. Nivel de alfabetización digital alto. Requiere acceso a reportes de carga de casos, métricas de desempeño del sistema, configuración de disponibilidad de profesionales y gestión de políticas de compartición de datos inter-consorcio. Es el interlocutor técnico principal durante el proceso de onboarding del centro, y su conformidad es determinante para la expansión del consorcio hacia el objetivo OB-06.

### Analista / Auditor Regulatorio (MSP y SPDP)

Funcionario de organismos regulatorios ecuatorianos que audita el funcionamiento del sistema con periodicidad establecida. Requiere acceso controlado al log de auditoría inmutable, informes de cumplimiento de la LOPDP, métricas de desempeño de modelos de IA y documentación de consentimientos. Su principal preocupación es la legalidad del tratamiento de datos personales de salud y la explicabilidad de las decisiones automatizadas. Su aprobación es condición necesaria para la operación legal del sistema.

# 8. Alcance del Producto

Esta sección define con precisión los límites funcionales del sistema SAMR en su versión 3.0. La declaración de alcance establece qué módulos y capacidades están incluidos en el desarrollo actual, cuáles quedan explícitamente fuera del alcance y la justificación técnica y estratégica de cada decisión. Este nivel de precisión es fundamental para prevenir el scope creep, orientar las negociaciones con el MSP y servir de referencia contractual con los centros del consorcio.

## 8.1 Declaración de Alcance (Scope Statement)

La tabla a continuación presenta la declaración de alcance estructurada por módulo de la cadena de valor, distinguiendo con claridad las funcionalidades incluidas en la versión 3.0 de aquellas que quedan fuera del alcance actual, con su justificación implícita en la descripción.

| ✅ DENTRO DEL ALCANCE — Versión 3.0 | ❌ FUERA DEL ALCANCE — Versión 3.0 |
| --- | --- |
| M1 – Módulo de Solicitud | Desarrollo de dispositivos wearables o de monitoreo propios. |
| M2 – Módulo de Evaluación y Asignación | Diagnóstico clínico definitivo por parte del sistema. Todas las sugerencias de IA son de apoyo a la decisión clínica; la responsabilidad diagnóstica final corresponde exclusivamente al profesional de salud certificado. |
| M3 – Módulo de Atención y Operación | Procesamiento de pagos, cobros por servicios de atención o gestión de facturación médica. |
| M4 – Módulo de Seguimiento y Continuidad | Gestión de farmacia, prescripción de medicamentos con validez legal o emisión de recetas médicas electrónicas. |
| M5 – Módulo de Integración al Consorcio | Incorporación automática de nuevos centros sin proceso de onboarding documentado. |

## 8.2 Características Principales del Sistema

Las diez características principales del SAMR constituyen las capacidades diferenciadores del sistema. Cada característica es trazable a uno o más módulos de la cadena de valor, tiene una prioridad asignada y una justificación de valor que conecta la funcionalidad con la necesidad de negocio que satisface.

| Modulo | Características | Prior. | Justificación de Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Solicitud | Registro e inicio de sesión del paciente, solicitar atención chatbot o voicebot,registrar sintomas,generación de alerta automática por dispositivos. | Alta | Garantiza accesibilidad y envió de solicitudes para pacientes |
| Módulo de Evaluación y Asignación | Evaluar y asignar solicitud,Triage de solicitud, cálculo de nivel de riesgo, Asignar centro médico y profesional disponible, fundamentar acciones de la IA, trasladar caso a profesional de la salud, | Alta | Asignación de un centro y profesional |
| Módulo de Atención y Operación | Recibir asignación de caso, realizar teleconsulta, recibir datos biomédicos y asistencia diagnóstica de IA, monitoreo de datos médicos, asignación del caso al paramédico. | Alta | Atención al paciente |
| Módulo de Seguimiento y Continuidad | Gestionar el inicio y cierre del caso clínico, registrar evolución del paciente, actualizar estado clínico, Notificación al paciente del cambio de estado del caso. | Alta | Auditoria del caso |
| Módulo de Integración al Consorcio | Solicitar incorporación al consorcio, intercambiar información clínica, Incorporación de nuevos dispositivos médicos | Alta | Conformación del consorcio y dispositivos de monitoreo nuevos |

## 8.3 Descripción Detallada de Módulos Funcionales

A continuación se describe en detalle el alcance funcional, los actores involucrados, las entradas y salidas, y los criterios de calidad de cada uno de los cinco módulos de la cadena de valor del SAMR.

### M1 — Módulo de Solicitud Multimodal

Constituye el punto de entrada del paciente al ecosistema SAMR. Gestiona todos los canales de interacción disponibles y garantiza que ninguna solicitud se pierda, independientemente de la calidad de la conectividad del paciente.

Actores: Paciente (ST-01), Familiares (ST-02), dispositivos wearables y sistemas de monitoreo de terceros.

- Registro e inicio de sesión seguro con autenticación multifactor (MFA) obligatoria para el acceso a datos clínicos.

- Chatbot de texto con motor NLP optimizado para español ecuatoriano, con comprensión de síntomas clínicos con precisión mínima del 88 % y manejo explícito de ambigüedades mediante solicitud de aclaración al paciente.

- Voicebot de reconocimiento de habla con precisión mínima del 90 %, adaptado al vocabulario y acento ecuatoriano, con interfaz simplificada para adultos mayores y personas con discapacidades visuales.

- Envío asincrónico de solicitudes con persistencia local de hasta 72 horas en modo offline, sincronización automática al recuperar conectividad y notificación de confirmación al paciente.

- Ingesta en tiempo real de datos biomédicos desde dispositivos EKG, EEG, oxímetros, glucómetros y wearables de terceros mediante API estándar, con integridad de datos garantizada al 99.9 %.

- Cifrado extremo a extremo de todas las comunicaciones con TLS 1.3 y almacenamiento cifrado en reposo con AES-256.

### M2 — Módulo de Evaluación y Asignación

Núcleo inteligente del sistema. Procesa la información recibida del módulo M1, determina el nivel de riesgo clínico del paciente e identifica el recurso más adecuado para su atención. Integra la evaluación automatizada con la asignación optimizada de recursos como un flujo continuo. Toda decisión automatizada incluye una explicación XAI para garantizar la confianza del paciente y la trazabilidad regulatoria.

Actores: Equipos de MLOps/NLP (ST-10), Profesionales de Salud (ST-03), Paciente (ST-01).

- Clasificación de riesgo en cuatro niveles (crítico, urgente, moderado, leve) en tiempo real, con latencia máxima de 5 segundos desde la recepción de la solicitud.

- Precisión mínima del 90 % en clasificación de riesgo, con tasa de falsos negativos en casos críticos inferior al 3 %, validada con dataset supervisado por panel médico certificado.

- Modelos de machine learning con AUC-ROC ≥ 0.88, actualizables mediante despliegue blue-green sin interrupción del servicio y con rollback automático ante degradación de métricas.

- Análisis de contexto clínico previo del paciente: consulta del historial en ≤ 1 segundo con control de acceso RBAC y registro inmutable de cada consulta en el log de auditoría.

- Detección de sesgos algorítmicos por condición socioeconómica, etnia, género o edad, con revisión periódica del panel de equidad cada tres meses.

- Generación automática de explicaciones comprensibles (XAI) en lenguaje natural, diferenciadas por perfil del receptor: versión simplificada para el paciente y versión técnica para el profesional de salud y el auditor regulatorio.

Subflujo de Asignación Inteligente de Recursos: Coordina la respuesta institucional ante cada caso clasificado, garantizando que el paciente sea atendido por el recurso más adecuado en el menor tiempo posible. Su diseño incorpora principios de equidad para evitar la sobrecarga sistemática de determinados centros o profesionales.

Actores adicionales: Centros de Asistencia Médica (ST-05), Profesionales de Salud (ST-03), Paciente (ST-01).

- Matching inteligente multi-variable: especialidad requerida, disponibilidad en tiempo real del profesional, distancia geográfica al paciente, tiempo estimado de respuesta y carga de trabajo actual del centro.

- Tiempo máximo de asignación: 10 segundos desde la clasificación de riesgo, con confirmación automática al paciente en ≤ 60 segundos.

- Escalamiento automático y trazable a profesional humano cuando el nivel de confianza del bot conversacional cae por debajo del umbral definido, con notificación al profesional en ≤ 30 segundos.

- Política de equidad en la distribución de carga: el sistema monitorea y equilibra proactivamente la asignación de casos entre los centros del consorcio, evitando la concentración sistemática en un subconjunto de instituciones.

- Registro inmutable de cada decisión de asignación en el log de auditoría, incluyendo las variables consideradas y los valores de confianza del algoritmo de matching.

### M3 — Módulo de Atención y Operación

Comprende los tres flujos principales de atención del SAMR: emergencias médicas, monitoreo predictivo continuo y teleconsulta remota. Es el módulo de mayor complejidad técnica y el que concentra la mayor parte de la interacción entre el sistema, los pacientes y los profesionales de salud.

Actores: Paciente (ST-01), Profesionales de Salud (ST-03), Familiares (ST-02), Equipos MLOps/NLP (ST-10).

Subflujo 1 — Emergencias Médicas:

- Guías de primeros auxilios paso a paso, validadas clínicamente cada 6 meses por el panel médico del consorcio, con comprensión verificada en ≥ 85 % de usuarios de prueba.

- Atención priorizada con tiempo de respuesta garantizado para casos críticos según el SLA definido por el MSP.

- Capacidad de activación de servicios de emergencia externos (ambulancias, centros de trauma) con transmisión automática de la localización del paciente y resumen clínico.

Subflujo 2 — Monitoreo Predictivo:

- Análisis continuo de señales biomédicas (EKG, EEG, SpO₂, glucosa, presión arterial) con detección de patrones anómalos en tiempo real.

- Generación de alertas tempranas en ≤ 10 segundos desde la detección de la señal anómala, con entrega simultánea al paciente, sus familiares y el centro asignado.

- Explicación adaptada al destinatario de cada alerta: mensaje simplificado para el paciente ("Se ha detectado una variación en su frecuencia cardíaca que requiere atención") y reporte técnico para el profesional (métricas, umbral superado, nivel de confianza del modelo).

- Inferencia de IA en el borde (edge computing) para mantener monitoreo básico funcional en dispositivos sin conectividad, con latencia máxima de 1 segundo.

Subflujo 3 — Teleconsulta:

- Consulta remota en tiempo real con canal de video y audio cifrado extremo a extremo, compartición de datos biomédicos en vivo y transmisión de imágenes médicas.

- Sugerencias diagnósticas asistidas por IA con nivel de confianza explícito y justificación XAI visible para el profesional, con la advertencia prominente de que no constituyen diagnósticos definitivos.

- Registro inmutable y completo de la sesión (audio, video, datos compartidos, sugerencias de IA, decisiones del profesional) en el log de auditoría.

- Generación automática de resumen clínico de la teleconsulta en PDF descargable para el paciente y el expediente del centro, en ≤ 30 segundos tras el cierre de la sesión.

### M4 — Módulo de Seguimiento y Continuidad Asistencial

Garantiza que la relación del sistema con el paciente no concluya al final de una consulta, sino que se mantenga activa hasta la resolución documentada del caso. Es el módulo que cierra el ciclo asistencial y alimenta el historial clínico unificado del consorcio.

Actores: Paciente (ST-01), Familiares (ST-02), Profesionales de Salud (ST-03), Centros del Consorcio (ST-05).

- Seguimiento clínico automatizado post-atención con actualización del estado del paciente en ≤ 2 segundos tras cada evento registrado.

- Notificaciones proactivas a familiares y al centro asignado respetando estrictamente las preferencias de privacidad y el consentimiento informado del paciente.

- Monitoreo continuo de alertas activas hasta su resolución formal, con escalamiento automático si el paciente no responde en el plazo definido por el protocolo clínico.

- Cierre formal de caso con generación de resumen clínico completo en PDF (incluyendo todas las interacciones, decisiones de IA, explicaciones XAI y acciones del profesional), disponible en ≤ 30 segundos.

- Actualización automática del historial clínico unificado del paciente en el consorcio tras el cierre de cada caso.

### M5 — Módulo de Integración al Consorcio

Habilita la operación del SAMR como plataforma de consorcio multi-institucional, garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional de salud ecuatoriano y la expansión controlada hacia nuevos centros médicos. Es el módulo con mayor impacto en la aprobación regulatoria del MSP.

Actores: MSP (ST-06), IESS (ST-07), Red de Salud Pública (ST-09), Proveedores Externos de IA (ST-11), SPDP (ST-08).

- Intercambio seguro de información clínica con MSP, IESS y Red de Salud Pública mediante el estándar HL7 FHIR R4, con autenticación mutua mTLS y autorización OAuth 2.0.

- Historial clínico unificado accesible entre hasta 50 centros del consorcio, con control de acceso RBAC por centro y registro inmutable de cada acceso inter-institucional.

- Compartición de datos entre centros del consorcio únicamente con consentimiento explícito del paciente y con almacenamiento garantizado en territorio ecuatoriano (LOPDP, art. 54).

- Proceso de onboarding de nuevos centros documentado y ejecutable en ≤ 5 días hábiles, con verificación técnica, legal y de seguridad antes de la activación.

- API pública documentada en OpenAPI 3.0 para la integración de proveedores externos de IA contratados por los centros del consorcio, con sandbox de pruebas disponible.

- Tiempo de respuesta de consultas de interoperabilidad P95 ≤ 3 segundos, con comportamiento en modo degradado documentado ante timeouts de sistemas externos.

## 8.4 Criterios de Aceptación por Módulo

La siguiente tabla sintetiza los criterios de aceptación mínimos que deben verificarse para considerar cada módulo listo para producción. Estos criterios serán la base de las pruebas de aceptación del usuario (UAT) con representantes de los stakeholders clave y de la documentación de cumplimiento presentada al MSP.

| Módulo | Nombre | Criterios de Aceptación | Restricciones Vinculadas | Método de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Solicitud Multimodal | Chatbot NLP ≥ 88 %; Voicebot ≥ 90 %; Envío offline 72 h; Ingesta biomédica 99.9 % | RC-03, RC-04 | Pruebas de usabilidad con ≥ 10 usuarios representativos; prueba de envío offline; verificación TLS 1.3. |
| M2 | Evaluación y Asignación | Precisión triage ≥ 90 %; FN críticos ≤ 3 %; AUC-ROC ≥ 0.88; Latencia ≤ 5 s | RC-08, OB-02 | Validación con dataset supervisado por panel médico; prueba de latencia en 200 solicitudes concurrentes. |
| M3 | Atención y Operación | Matching ≤ 10 s; Escalamiento a humano ≤ 30 s; Notificación paciente ≤ 60 s | RC-06, OB-01 | Prueba de carga con 500 solicitudes concurrentes; verificación de registro de escalamiento en log. |
| M4 | Seguimiento Clínico | Alertas tempranas ≤ 10 s; Edge latencia ≤ 1 s; Estado actualizado ≤ 2 s; Notificaciones ≤ 60 s; Resumen PDF ≤ 30 s; Guías comprensión ≥ 85 % | RC-02, RC-06, OB-02 | Prueba de inferencia edge sin conectividad; prueba de alerta con señal sintética; UAT con médicos; prueba de cierre de caso con generación de PDF; verificación de notificaciones con consentimiento del paciente. |
| M5 | Integración al Consorcio | HL7 FHIR P95 ≤ 3 s; Onboarding ≤ 5 días; Datos en territorio EC; mTLS activo | RC-01, RC-05, OB-04 | Pruebas de integración en sandbox MSP/IESS; verificación geolocalización de datos; auditoría mTLS. |

# 9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias

## 9.1 Restricciones

Las restricciones definen los límites no negociables del proyecto: condiciones que el sistema debe cumplir obligatoriamente, independientemente de las decisiones de diseño o implementación. Su incumplimiento implica riesgo regulatorio, legal o de seguridad.

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Normativa | El sistema debe cumplir íntegramente con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), incluyendo el artículo 54 sobre transferencias internacionales. Los datos personales de salud no pueden almacenarse ni procesarse fuera del territorio ecuatoriano sin autorización expresa del MSP y consentimiento adicional del paciente. |
| RC-02 | Normativa | El software SAMR debe obtener la aprobación regulatoria del MSP antes de operar como plataforma de atención médica remota. Esto implica demostrar precisión clínica de los modelos de IA, explicabilidad de decisiones, trazabilidad completa de todas las interacciones y disponibilidad garantizada del 99.9 %. |
| RC-03 | Tecnológica | La aplicación móvil debe ser compatible con iOS ≥ 14 y Android ≥ 10. La interfaz web debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Safari en sus versiones actuales (últimas dos versiones estables), cumpliendo WCAG 2.1 nivel AA en todos sus componentes de interacción. |
| RC-04 | Tecnológica | Todas las comunicaciones en tránsito deben cifrarse con TLS 1.3 y todos los datos en reposo con AES-256. Queda expresamente prohibida la negociación de versiones criptográficas inferiores en cualquier componente del sistema. |
| RC-05 | Tecnológica | Las integraciones con sistemas externos (MSP, IESS, Red de Salud Pública) deben implementarse usando HL7 FHIR R4 o el estándar que el MSP defina como obligatorio, sin desviaciones no autorizadas que comprometan la interoperabilidad semántica. |
| RC-06 | Operacional | El sistema debe mantener disponibilidad del 99.9 % (≤ 8.7 horas de inactividad anual) en el módulo de atención de emergencias. Las actualizaciones deben realizarse mediante despliegue en caliente sin interrupciones planificadas durante la atención de pacientes activos. |
| RC-07 | Temporal | El sistema debe contar con al menos los módulos M1 y M2 completamente funcionales para la presentación de la evaluación del 1er Bimestre, con un prototipo funcional web y móvil validado con representantes de los stakeholders clave. |
| RC-08 | Ética/IA | Los modelos de IA deben ser explicables, equitativos y libres de sesgos discriminatorios por condición socioeconómica, etnia, género o edad. Las decisiones automatizadas deben poder ser auditadas y formalmente impugnadas por el paciente o su representante legal, conforme al derecho de impugnación establecido en la LOPDP. |
| RC-09 | Seguridad | El acceso a datos clínicos debe implementar RBAC con verificación en cada solicitud individual. Ningún usuario puede acceder a datos de pacientes fuera de su ámbito de atención sin autorización expresa y registro inmediato en el log de auditoría. |

## 9.2 Suposiciones

Las suposiciones documentan las condiciones que el equipo asume como verdaderas en ausencia de certeza total. Cada suposición lleva asociada su implicación en caso de que no se cumpla, permitiendo la activación temprana de planes de contingencia.

| ID | Suposición | Implicación si no se cumple |
| --- | --- | --- |
| SA-01 | Los pacientes en atención domiciliaria contarán con acceso a internet de calidad variable (mínimo 1 Mbps). | El sistema está diseñado para operar en modo degradado con inferencia edge cuando la conectividad sea insuficiente para el procesamiento en la nube. |
| SA-02 | Los centros médicos del consorcio disponen de infraestructura tecnológica básica (servidores, conectividad institucional y personal técnico) para el onboarding. | Si un centro no cumple los requisitos mínimos de infraestructura, el proceso de onboarding queda suspendido hasta su subsanación, sin afectar la operación del resto del consorcio. |
| SA-03 | El MSP proveerá un entorno sandbox para las pruebas de integración antes de la puesta en producción de la interoperabilidad HL7 FHIR. | En ausencia de sandbox del MSP, las pruebas se realizarán en un entorno de simulación interno, con riesgo de identificar incompatibilidades solo en producción (dependencia D-01). |
| SA-04 | Los proveedores de modelos de IA contratados implementarán las interfaces documentadas en OpenAPI 3.0 sin modificación del núcleo de la plataforma SAMR. | Si un proveedor requiere integraciones personalizadas, el equipo Kodev evaluará el impacto en el cronograma y lo procesará como cambio de alcance formal. |
| SA-05 | Los profesionales de la salud participarán en los talleres de validación clínica de modelos predictivos, asegurando la supervisión médica de los contenidos del sistema. | Si la participación es insuficiente, la validación clínica se realizará con expertos externos contratados, con impacto en el presupuesto del proyecto. |
| SA-06 | El Equipo Kodev mantendrá disponibilidad plena durante el período de desarrollo con reuniones de sincronización semanales. | La baja de un miembro del equipo activará el plan de gestión del conocimiento documentado en el plan del proyecto. |

## 9.3 Dependencias

Las dependencias identifican los elementos externos al equipo de desarrollo cuya disponibilidad o cumplimiento condiciona el éxito de aspectos críticos del proyecto. Para cada dependencia se define el impacto de su incumplimiento y la estrategia de mitigación correspondiente.

| ID | Dependencia | Impacto si No se Cumple | Responsable | Estrategia de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | API de interoperabilidad del MSP (sandbox HL7 FHIR) | La integración con el sistema nacional de salud no podrá validarse, retrasando la aprobación regulatoria y el objetivo OB-03. | MSP / Equipo Kodev | Construir entorno de simulación interno como contingencia; negociar acceso temprano al sandbox del MSP. |
| D-02 | API de interoperabilidad del IESS | No se podrán intercambiar datos clínicos de afiliados, limitando la continuidad asistencial para pacientes asegurados. | IESS / Luis Córdova | Coordinación técnica formal con el IESS desde el inicio del proyecto; plan de pruebas conjunto. |
| D-03 | Modelos de NLP preentrenados en español ecuatoriano | La precisión del chatbot y voicebot puede caer por debajo de los umbrales mínimos, afectando la calidad del triage automatizado. | Equipos MLOps / Bryan Alao | Evaluación de modelos open-source en español como alternativa; fine-tuning con dataset clínico ecuatoriano. |
| D-04 | Certificado de cumplimiento emitido por el SPDP | La operación quedará expuesta a sanciones regulatorias y no podrá certificarse el cumplimiento de la LOPDP ante el MSP. | SPDP / Diego Jiménez | Asesoría legal especializada en LOPDP desde el inicio; evaluación DPIA completada antes del deployment. |
| D-05 | Dispositivos de monitoreo de terceros con API documentada | El módulo M3 no podrá recibir datos biomédicos en tiempo real, limitando las capacidades de detección temprana. | Proveedores / Bryan Alao | Identificar y certificar al menos 3 proveedores de dispositivos compatibles antes del inicio del desarrollo del M3. |

# 10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos

Los riesgos de requisitos son aquellas amenazas que, de materializarse, comprometerían la calidad, completitud o viabilidad de los artefactos de Ingeniería de Requisitos del proyecto. La siguiente tabla presenta los riesgos identificados, su nivel de exposición (Probabilidad × Impacto) y la estrategia de mitigación preventiva asignada.

| ID | Riesgo de Requisito | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Requisitos ambiguos o cambiantes sobre el comportamiento esperado de los bots conversacionales (flujos de fallback, manejo de incertidumbre, escalamiento a humano). | Alta | Alto | Crítico | Prototipo funcional de los flujos de bot validado con representantes de pacientes y médicos antes del inicio del desarrollo. Especificación formal de umbrales de escalamiento en el SRS. |
| RR-02 | Baja adopción del sistema por pacientes adultos mayores o con baja alfabetización digital, generando requisitos de usabilidad subestimados. | Media | Alto | Alto | Pruebas de usabilidad con ≥ 10 usuarios representativos (incluyendo mayores de 60 años) desde las fases tempranas. Iteración de interfaz basada en resultados de tests. |
| RR-03 | Requisitos de precisión de modelos de IA (triage, predicción) que no puedan alcanzarse con los datos clínicos disponibles en la fase inicial. | Media | Muy Alto | Crítico | Validación temprana de datos de entrenamiento con panel médico. Criterios de aceptación mínimos negociados con el MSP antes del desarrollo de modelos. |
| RR-04 | Scope creep derivado de solicitudes de nuevos módulos por parte de centros del consorcio durante el desarrollo. | Alta | Alto | Crítico | Comité de control de cambios de requisitos con representación del MSP y los centros. Proceso formal de evaluación de impacto antes de incorporar cualquier cambio al alcance. |
| RR-05 | Interpretaciones contradictorias de la LOPDP entre centros del consorcio respecto al consentimiento para uso de datos clínicos en entrenamiento de modelos. | Media | Alto | Alto | Asesoría legal especializada en LOPDP desde el inicio. Cláusulas de consentimiento validadas por el SPDP antes de la puesta en producción. |
| RR-06 | Incompatibilidad técnica entre las APIs del MSP/IESS y el estándar HL7 FHIR R4 seleccionado. | Baja | Muy Alto | Alto | Pruebas de integración en sandbox del MSP con ≥ 3 meses de anticipación. Plan de contingencia con estándar alternativo acordado con el MSP. |
| RR-07 | Requisitos de disponibilidad (99.9 %) no alcanzables con la arquitectura propuesta en zonas de baja conectividad. | Media | Alto | Alto | Incorporación explícita de capacidades edge computing en la arquitectura desde el diseño inicial. Pruebas de resiliencia en entornos de conectividad degradada documentadas en el plan de pruebas. |

# 11. Criterios de Éxito del Proyecto

Los criterios de éxito definen las condiciones observables y medibles que permiten declarar el proyecto como exitoso al finalizar cada fase. Están directamente vinculados a los objetivos de negocio SMART y sus umbrales mínimos son no negociables para la entrega final al MSP.

| ID | Criterio de Éxito | Forma de Medición | OB Vinc. | Umbral Mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-01 | Tiempo promedio desde la solicitud hasta el inicio de atención reducido en ≥ 60 %. | Logs del sistema: tiempo medio solicitud-atención calculado mensualmente y comparado con baseline. | OB-01 | ≤ 5 min |
| CE-02 | Triage automatizado con precisión ≥ 90 % y tasa de FN en casos críticos ≤ 3 %. | Informe de validación con dataset supervisado por panel médico; métricas F1 y FN documentadas. | OB-02 | F1 ≥ 0.90 |
| CE-03 | Aprobación regulatoria del MSP obtenida con documentación completa de cumplimiento. | Certificado de aprobación del MSP emitido; informe de cumplimiento LOPDP firmado por el SPDP. | OB-03 | Aprobado |
| CE-04 | Interoperabilidad con MSP e IESS validada en entorno sandbox y producción. | Pruebas de integración aprobadas; certificado de conformidad HL7 FHIR; P95 ≤ 3 s. | OB-04 | P95 ≤ 3 s |
| CE-05 | Tasa de resolución autónoma por bots ≥ 70 % con satisfacción del usuario ≥ 80 % (NPS). | Métricas de bot del sistema; encuesta de satisfacción post-interacción a muestra representativa. | OB-05 | NPS ≥ 80 % |
| CE-06 | Al menos 5 centros médicos incorporados al consorcio en los primeros 12 meses. | Número de centros activos con historial clínico unificado operativo en el sistema. | OB-06 | ≥ 5 centros |
| CE-07 | Disponibilidad del sistema ≥ 99.9 % en el módulo de atención de emergencias. | Monitoreo continuo; reporte mensual de uptime; prueba de failover documentada. | OB-01/02 | ≥ 99.9 % |
| CE-08 | Cobertura de pruebas automatizadas ≥ 80 %, pipeline CI/CD ejecutable en < 30 minutos. | Informe de cobertura generado automáticamente en cada release; tiempo de pipeline medido. | OB-03 | ≥ 80 % |
| CE-09 | Inferencia edge operativa en al menos un tipo de dispositivo móvil, latencia ≤ 1 s. | Prueba de inferencia sin red; latencia medida en 50 ejecuciones consecutivas. | OB-07 | ≤ 1 s |

# 12. Normas ISO Aplicables: Asociación con Roles y Actividades

La siguiente tabla presenta el mapeo explícito de las normas y estándares internacionales aplicables al proyecto SAMR con los roles del Equipo Kodev, las actividades específicas del proyecto y los módulos de la cadena de valor donde se aplican. Este mapeo garantiza que cada integrante del equipo conozca sus responsabilidades normativas y las incorpore activamente en sus entregables.

| Norma / Estándar | Descripción | Actividades y Responsabilidades en SAMR | Roles Responsables | Módulos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010:2023 | Modelo de calidad del producto de software. Define 8 características: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, seguridad y compatibilidad. | Marco de clasificación de los 74 RNF del SAMR. Criterios de aceptación cuantificables por atributo de calidad. Base de las revisiones de calidad en cada sprint. | Bryan Alao, Luis Córdova, QA, María Paula | Todos los módulos |
| ISO/IEC 27001:2022 | Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Define controles técnicos y organizacionales para proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad. | Diseño de controles de seguridad: TLS 1.3, AES-256, RBAC, MFA, log inmutable. Gestión de riesgos de seguridad. Retención de datos ≥ 10 años (LOPDP). | Diego Jiménez, Bryan Alao | M1, M2, M4, M5 |
| ISO 9001:2015 | Sistema de gestión de la calidad (SGC). Principios de mejora continua, enfoque al cliente y gestión basada en procesos. | Gestión de la calidad del proceso de desarrollo: revisiones formales de artefactos, gestión de no conformidades, trazabilidad de decisiones de diseño. | Todos los roles del Equipo Kodev | Gestión del proyecto |
| ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Estándar de Ingeniería de Requisitos. Define ciclo de vida, actividades, artefactos y responsabilidades del proceso de requisitos. | Elaboración de este Documento de Visión. Proceso de elicitación. Especificación de RF y RNF con atributos de calidad. Trazabilidad y validación formal con stakeholders. | Equipo Kodev (liderado por Bryan Alao) | Todos los módulos |
| ISO/IEC 12207:2017 | Procesos del ciclo de vida del software. Adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento. | Gestión del proceso de desarrollo del SAMR. Proceso formal de gestión de cambios. Proceso de pruebas y validación antes de cada release. | Bryan Alao, Luis Córdova | Gestión del proyecto |
| ISO/IEC 27701:2019 | Extensión de ISO 27001 para gestión de la privacidad (PIMS). Controles específicos de privacidad. | Privacidad por diseño en SAMR. Gestión del consentimiento informado LOPDP. Evaluación de impacto sobre la privacidad (DPIA). Minimización de datos en bots. | Diego Jiménez, Bryan Alao | M1, M5 |
| ISO/IEC 25040:2011 | Modelo de evaluación de la calidad del producto. Proceso basado en métricas cuantificables. | Evaluación formal de la calidad de componentes de IA (F1, AUC-ROC) y módulos de software (latencia, disponibilidad, cobertura). Informe al MSP cada 6 meses. | Bryan Alao, Luis Córdova, QA | M2, M3 |
| ISO 13485:2016 | Sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos. Aplica a software de uso médico. | Validación de precisión clínica del software SAMR. Documentación de límites del sistema. Advertencia explícita de que las sugerencias de IA no son diagnósticos definitivos. | Bryan Alao, Diego Jiménez | M2, M3 |
| IEEE Std 830-1998 | Guía para la Especificación de Requisitos de Software (SRS). Formato y contenido del SRS. | Estructura y contenido del SRS que sucederá a este documento. Formulación de requisitos verificables, no ambiguos y trazables. | Equipo Kodev completo | Todos los módulos |
| WCAG 2.1 (W3C) | Pautas de Accesibilidad para Contenido Web. Nivel AA obligatorio. | Diseño accesible del chatbot, app móvil y panel de teleconsulta. Auditoría automatizada con herramienta axe en cada release. | María Paula (UX/UI), Juan Diego (Frontend) | M1, M3, M4 |

# 13. Proceso de Identificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales

Esta sección describe el proceso sistemático, trazable y documentado aplicado para la identificación de los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema SAMR, siguiendo los lineamientos del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la guía BABOK v3 del IIBA.

## Paso 1 — Lectura Integral y Mapeo Semántico

Se realizó una lectura estructurada de todos los documentos del caso de estudio: descripción del proyecto SAMR, los dos escenarios operativos, la lista de capacidades requeridas y las consideraciones de gestión, seguridad e interoperabilidad. Paralelamente, se efectuó un análisis semántico de la Macro Cadena de Valor del SAMR, identificando los cinco módulos principales y sus flujos de actividades asociados. Este análisis permitió identificar 12 grupos de interesados, incluyendo los stakeholders emergentes por la incorporación de IA y bots conversacionales.

## Paso 2 — Extracción de Necesidades y Objetivos de Negocio

Se aplicaron las siguientes técnicas de elicitación complementarias para extraer necesidades y objetivos de los interesados identificados:

- Análisis de documentación del caso: lectura estructurada del enunciado del proyecto y los escenarios operativos con anotación de necesidades implícitas y explícitas.

- Análisis de la Macro Cadena de Valor: descomposición funcional de los cinco módulos en actividades elementales con sus entradas y salidas esperadas.

- Talleres de brainstorming por rol: sesiones del Equipo Kodev organizadas por especialidad (arquitectura, backend, frontend, UX/UI, base de datos, seguridad) para identificar preocupaciones técnicas específicas de cada área.

- Análisis de requisitos regulatorios: revisión de la LOPDP, regulaciones del MSP y estándares HL7 FHIR para identificar restricciones normativas que generan requisitos implícitos no negociables.

- Análisis de escenarios: modelado de los flujos de los Escenarios 1 (emergencia con triage inteligente) y 2 (monitoreo predictivo) para derivar capacidades funcionales necesarias.

Las necesidades extraídas fueron agrupadas en siete categorías: accesibilidad multimodal, inteligencia artificial clínica, seguridad y privacidad, interoperabilidad, trazabilidad y auditoría, continuidad asistencial y extensibilidad del sistema.

## Paso 3 — Derivación de Requisitos Funcionales (RF)

Los 25 requisitos funcionales fueron derivados directamente de las capacidades del sistema identificadas en el Paso 2, formulados como capacidades observables del sistema con trazabilidad directa al módulo de la cadena de valor que los origina. Cada RF sigue el patrón: "El sistema debe [verbo observable] [objeto] [condición/restricción]", garantizando verificabilidad y ausencia de ambigüedad.

| ID RF | Nombre del RF | Descripción Resumida | Módulo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro e Inicio de Sesión | Autenticación segura con MFA y recuperación de cuenta vía canal secundario verificado. | M1 | Alta |
| RF-02 | Reporte de Síntomas — Chatbot | Chatbot NLP en español ecuatoriano con comprensión de síntomas ≥ 88 % y manejo de ambigüedades. | M1 | Alta |
| RF-03 | Reporte de Síntomas — Voicebot | Reconocimiento de voz ≥ 90 % de precisión, adaptado a adultos mayores y acento ecuatoriano. | M1 | Alta |
| RF-04 | Envío Asincrónico Multimodal | Persistencia local de solicitudes hasta 72 h en offline, sincronización automática al recuperar conectividad. | M1 | Alta |
| RF-05 | Recepción de Datos Biomédicos | Ingesta en tiempo real de EKG, EEG, SpO₂, glucosa y wearables; integridad ≥ 99.9 %. | M1 | Alta |
| RF-06 | Triage Automatizado con Clasificación | Clasificación en 4 niveles en ≤ 5 s; precisión ≥ 90 %; explicación XAI comprensible al paciente. | M2 | Alta |
| RF-07 | Detección Predictiva de Riesgos | Modelos ML con AUC-ROC ≥ 0.88, actualizables sin interrupción del servicio con rollback automático. | M2 | Alta |
| RF-08 | Análisis de Contexto Clínico | Consulta del historial en ≤ 1 s con control RBAC e inmutabilidad post-escritura garantizada. | M2 | Alta |
| RF-09 | Matching Inteligente | Asignación óptima a profesional y centro en ≤ 10 s con equidad de distribución de carga. | M2 | Alta |
| RF-10 | Escalamiento a Profesional Humano | Notificación al profesional en ≤ 30 s con registro inmutable del evento de escalamiento. | M2 | Alta |
| RF-11 | Notificación de Asignación al Paciente | Mensaje comprensible y accionable al paciente en ≤ 60 s post-asignación. | M2 | Alta |
| RF-12 | Guías de Primeros Auxilios | Guías paso a paso validadas clínicamente cada 6 meses; comprensión verificada ≥ 85 %. | M3 | Alta |
| RF-13 | Teleconsulta con Asistencia Diagnóstica | Consulta remota en tiempo real con sugerencias de IA explicables y registro inmutable completo. | M3 | Alta |
| RF-14 | Monitoreo Predictivo y Alertas | Alertas en ≤ 10 s desde señal anómala; explicación adaptada al destinatario (paciente/profesional). | M3 | Alta |
| RF-15 | Inferencia Edge de IA | Triage básico en dispositivo sin conectividad, latencia ≤ 1 s en 50 ejecuciones consecutivas. | M3 | Media |
| RF-16 | Seguimiento Clínico Post-Atención | Estado actualizado en ≤ 2 s; historial disponible con disponibilidad 99.9 %. | M4 | Alta |
| RF-17 | Notificaciones a Familiares y Centro | Notificaciones críticas en ≤ 60 s respetando preferencias de privacidad y consentimiento. | M4 | Media |
| RF-18 | Cierre de Caso y Resumen Clínico | Resumen en PDF descargable en ≤ 30 s tras cierre formal del caso. | M4 | Media |
| RF-19 | Interoperabilidad HL7 FHIR | Intercambio con MSP/IESS con autenticación mTLS/OAuth 2.0; consultas P95 ≤ 3 s. | M5 | Alta |
| RF-20 | Historial Clínico Unificado | Accesible entre hasta 50 centros; onboarding de nuevo centro en ≤ 5 días hábiles. | M5 | Alta |
| RF-21 | Compartición Segura Inter-Consorcio | Solo con consentimiento explícito; datos almacenados en territorio ecuatoriano (LOPDP art. 54). | M5 | Alta |
| RF-22 | Consentimiento Informado LOPDP | Flujo en ≤ 3 pasos; revocación disponible en cualquier momento; registro inmutable. | M1 | Alta |
| RF-23 | Registro Inmutable de Interacciones | Log SHA-256 encadenado conservado ≥ 10 años; consultable en ≤ 5 s; cualquier alteración detectable. | M4 | Alta |
| RF-24 | Gestión de Concurrencia | SLA mantenido con 500 solicitudes concurrentes; política de conflictos documentada y aprobada. | M2 | Alta |

## Paso 4 — Derivación de Requisitos No Funcionales (RNF)

Los 74 RNF fueron derivados de los objetivos SMART, las restricciones normativas y los atributos de calidad del modelo ISO/IEC 25010:2023. Cada RNF tiene métrica de aceptación cuantificable, criterio de prueba verificable y responsable asignado. La siguiente tabla muestra la distribución por atributo con ejemplos representativos.

| Atributo de Calidad (ISO/IEC 25010) | # RNF | Ejemplos Representativos de RNF Identificados |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | 14 | Cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo. RBAC con verificación por solicitud. MFA obligatorio para acceso a datos clínicos. Log de auditoría inmutable con SHA-256. Notificación de brecha de seguridad en ≤ 72 h (LOPDP). Prohibición de almacenamiento fuera de territorio ecuatoriano. |
| Confiabilidad | 13 | Disponibilidad 99.9 % en módulo de emergencias. Failover automático ante fallo de componente crítico. RTO ≤ 4 h, RPO ≤ 1 h. Integridad de datos biomédicos ≥ 99.9 %. Recuperación automática de sesiones de teleconsulta ante desconexión temporal. |
| Eficiencia de Desempeño | 12 | Triage en ≤ 5 s (P95). Matching en ≤ 10 s (P95). Alertas en ≤ 10 s. Consulta de historial en ≤ 1 s. Interoperabilidad P95 ≤ 3 s. Soporte a 500 solicitudes concurrentes sin degradación del SLA. Edge computing latencia ≤ 1 s. |
| Usabilidad | 10 | WCAG 2.1 nivel AA en todas las interfaces. Onboarding de nuevo paciente en ≤ 5 minutos. NPS post-interacción con bot ≥ 80 %. Comprensión de guías de primeros auxilios ≥ 85 %. Interfaz de voicebot adaptada a adultos mayores con retroalimentación auditiva clara. |
| Comprobabilidad (Auditabilidad) | 9 | Log consultable en ≤ 5 s por auditores autorizados. Cobertura de pruebas automatizadas ≥ 80 %. Pipeline CI/CD en < 30 min. Métricas de modelos de IA reportadas al MSP trimestralmente. Trazabilidad bidireccional completa RF ↔ RNF ↔ módulo ↔ OB ↔ stakeholder. |
| Disponibilidad | 6 | 99.9 % en módulo de emergencias. Operación en modo degradado sin conectividad a internet. Actualizaciones sin interrupción del servicio (despliegue en caliente). Monitoreo continuo con alertas automáticas ante degradación del servicio. |
| Integridad | 5 | Inmutabilidad del historial clínico post-escritura. Hash SHA-256 encadenado en el log de auditoría (alteraciones detectables). Integridad de datos biomédicos ≥ 99.9 %. Verificación de integridad post-descarga de modelos edge. |
| Mantenibilidad | 3 | Incorporación de nuevo módulo en ≤ 5 días. Actualización de modelo de IA sin interrupción del servicio. Documentación de API pública en OpenAPI 3.0, actualizable con cada release. |
| Portabilidad | 3 | Compatibilidad con iOS ≥ 14 y Android ≥ 10. Interfaz web funcional en Chrome, Firefox y Safari (últimas 2 versiones). Modelos edge ejecutables en dispositivos con recursos limitados. |
| Compatibilidad | 3 | Interoperabilidad con MSP/IESS mediante HL7 FHIR R4. Integración con dispositivos de monitoreo de terceros mediante API documentada. Soporte de modelos de IA de proveedores externos sin modificación del núcleo. |
| TOTAL | 74 | Todos los módulos del SAMR |

## Paso 5 — Trazabilidad y Validación

Cada requisito funcional y no funcional mantiene trazabilidad bidireccional con: (a) el módulo de la Macro Cadena de Valor que lo origina, (b) el objetivo de negocio SMART que justifica su existencia, (c) el stakeholder cuya necesidad satisface, (d) el atributo de calidad ISO/IEC 25010 que lo clasifica, y (e) el rol responsable en la Matriz RACI del equipo.

La validación formal de los requisitos se realizará mediante: revisión estructurada con representantes de los stakeholders clave (ST-01, ST-03, ST-05, ST-06); prototipo funcional web y móvil como mecanismo de validación temprana; y talleres de walkthrough de casos de uso con el equipo técnico antes de la elaboración del SRS. Toda discrepancia o requisito faltante identificado durante la validación será registrado en el sistema de gestión de cambios del proyecto y procesado formalmente antes de proceder al siguiente artefacto.

# 14. Arquitectura Propuesta de Alto Nivel

La arquitectura del SAMR adopta un enfoque de microservicios desplegados en nube, complementado con capacidades de computación en el borde (edge computing) para garantizar disponibilidad en zonas de conectividad limitada. La arquitectura está organizada en ocho capas lógicas, cada una con responsabilidad clara, propietario de equipo definido y restricciones técnicas vinculadas. Este diseño garantiza la escalabilidad hasta 50 centros del consorcio, la disponibilidad del 99.9 % mediante failover automático, la trazabilidad regulatoria completa y la extensibilidad para incorporar nuevos módulos y modelos de IA sin modificar el núcleo de la plataforma.

| Capa Arquitectónica | Módulos | Descripción y Responsabilidades | Responsable(s) | RF / RC Vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación | M1, M3, M4 | App móvil (iOS/Android), PWA responsive, chatbot de texto, voicebot. Implementada con estándares WCAG 2.1 AA. Capacidad de modo offline con sincronización automática. | María Paula, Juan Diego | RC-03, RF-02, RF-03 |
| API Gateway | Todas | Punto de entrada unificado con balanceo de carga, autenticación OAuth 2.0/MFA, gestión de versiones de API (OpenAPI 3.0), rate limiting y registro de accesos. | Bryan Alao, Luis Córdova | RC-04, RF-01, RF-24 |
| Lógica de Negocio | M1–M5 | Microservicios independientes por módulo de la cadena de valor, cada uno con ciclo de vida de despliegue propio. Pipelines de MLOps para el ciclo de vida de modelos de IA con detección de drift y reentrenamiento. | Luis Córdova, Bryan Alao | RF-09, RF-10, RF-25 |
| IA y NLP | M2, M3 | Motores de triage, predicción, matching inteligente y NLP. Modelos actualizables sin interrupción mediante despliegue blue-green con rollback automático ante degradación de métricas. | Bryan Alao, Equipos MLOps | RF-06, RF-07, RF-14 |
| Datos | M2, M4, M5 | Base de datos clínica con particionamiento por centro, historial de eventos inmutable (event sourcing), log de auditoría con hashes SHA-256 encadenados, y cifrado AES-256 en reposo. | Juan Pablo | RC-01, RF-08, RF-23 |
| Seguridad del Sistema | Todas | TLS 1.3 en tránsito, RBAC por microservicio, gestión de consentimientos, auditoría de accesos, DPIA y cumplimiento LOPDP integral. | Diego Jiménez | RC-04, RC-08, RC-09 |
| Integración Externa | M5 | Adaptadores HL7 FHIR R4 para MSP e IESS, con autenticación mTLS, transformación semántica de datos y comportamiento documentado en modo degradado ante timeouts. | Luis Córdova | RC-05, RF-19, RF-20 |
| Edge Computing | M3 | Modelos ligeros de inferencia en el dispositivo del paciente, actualizables de forma remota con verificación de integridad post-descarga. Operación sin internet para triage básico y monitoreo vital. | Bryan Alao | RF-15, SA-01, OB-07 |

La decisión de adoptar microservicios responde a tres necesidades fundamentales del proyecto:

(1) la necesidad de actualizar modelos de IA de forma independiente sin interrumpir la operación de otros módulos (OB-02, RF-07).

(2) la capacidad de escalar horizontalmente el módulo de atención ante picos de demanda preservando el SLA del 99.9 % (RC-06, CE-07).

(3) la extensibilidad para incorporar nuevos centros del consorcio y nuevos dispositivos sin impacto en el núcleo de la plataforma (RF-25, OB-06). Esta arquitectura es la base sobre la que se desarrollará el diseño técnico detallado en los artefactos subsiguientes de Ingeniería de Requisitos.